ИЗМЕНЕНИЯ

в проектную декларацию ООО «Ремжилстрой-Инвест» на строительство 100-квартирного жилого дома (№ 1 по ГП) по ул. Лукашова – пер. Лукашова в Центральном районе г. Калининграда, опубликованную 21-27.06.2007 г.

в газете «Гражданин»

г. Калининград                                                                         21 декабря  2007 г.

1. В связи с корректировкой проекта внести изменения в пункт 2.8 проектной декларации:

«2.8 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта – II квартал 2009 года».

Директор ООО «Ремжилстрой-Инвест»                                                   И.В.Губко